Завершення ремонтних робіт на автодорозі Великобагачанської ТГ

В рамках сівфінансування з Великобагачанською територіальною громадою завершені ремонтні роботи з відновлення автомобільної дороги загального користування місцевого значення С170103 Велика Багачка ‒ Буряківщина. Підрядною організацією влаштовано 1206 м2 асфальтобетонного покриття.

ЗВІТ

1. ПП"ВМ ТРАНССЕРВІС "

21.09.26р.

2. Великобагачанська СГ

3. С170103

4. Велика Багачка - Буряківщина ( в межах селища Велика Багачка)

5. Фрезерування а/б покриття  - 1206м2

6. 9од.техніки . 9працівників

7. Виконання - 33%

1. ПП"ВМ ТРАНССЕРВІС "

30.09.26р.

2. Великобагачанська СГ

3. С170103

4. Велика Багачка - Буряківщина ( в межах с. Велика Багачка)

5. Вирівнювання основи автогрейдером з додаванням нового матеріалу  - 800м2

Укладання а/б суміші - 1206м2

6. 15 од. Техніки . 20 працівників

7. Виконання 100%

Завершено ремонт дороги у Великобагачанській громаді.

У межах співфінансування з Великобагачанською територіальною громадою завершено ремонт автомобільної дороги місцевого значення С170103 Велика Багачка – Буряківщина.

Підрядна організація влаштувала 1206 м² асфальтобетонного покриття.

Дякуємо громаді за плідну співпрацю

С170103 Велика Багачка – Буряківщина