Завершення ремонтних робіт на автодорозі Великобагачанської ТГ 

          В рамках сівфінансування з Великобагачанською територіальною громадою завершені ремонтні роботи з відновлення автомобільної дороги загального користування місцевого значення С170103 Велика Багачка ‒ Буряківщина. Підрядною організацією влаштовано 1206 м2 асфальтобетонного покриття.  
         






ЗВІТ 

1. ПП"ВМ ТРАНССЕРВІС "
     21.09.26р.
2. Великобагачанська СГ 
3. С170103
4. Велика Багачка - Буряківщина ( в межах селища Велика Багачка)
5. Фрезерування а/б покриття  - 1206м2
6. 9од.техніки . 9працівників
7. Виконання - 33%

1. ПП"ВМ ТРАНССЕРВІС "
    30.09.26р.
2. Великобагачанська СГ 
3. С170103
4. Велика Багачка - Буряківщина ( в межах с. Велика Багачка)
5. Вирівнювання основи автогрейдером з додаванням нового матеріалу  - 800м2
Укладання а/б суміші - 1206м2
6. 15 од. Техніки . 20 працівників
7. Виконання 100%



Завершено ремонт дороги у Великобагачанській громаді.

У межах співфінансування з Великобагачанською територіальною громадою завершено ремонт автомобільної дороги місцевого значення С170103 Велика Багачка – Буряківщина.
Підрядна організація влаштувала 1206 м² асфальтобетонного покриття.
Дякуємо громаді за плідну співпрацю


С170103 Велика Багачка – Буряківщина




